项目编号：LY-ZCB-2026016

郎溪县人民医院医共体基础设施提升改造项目EPC监理服务采购项目

磋

商

文

件

采   购  人：郎溪县人民医院

代 理 机 构：郎溪县公共资源交易有限公司

2026年6月

目    录

- 磋商公告

- 供应商须知前附表

- 供应商须知

- 采购需求

- 磋商与评审

- 采购合同

- 响应文件格式

- 质疑函范本

一、磋商公告

郎溪县人民医院医共体基础设施提升改造项目EPC监理服务采购项目磋商公告

一、项目基本情况

1.项目编号：LY-ZCB-2026016

2.项目名称：郎溪县人民医院医共体基础设施提升改造项目EPC监理服务采购项目

3.采购方式：磋商

4.项目预算：费率为1.1%（响应人响应报价费率精确到小数点后两位，即为*.**%，中标价约4130万元）

5.采购需求：本项目建设内容主要包括郎溪县人民医院改造工程、医共体单位新建及改造提升工程（主要包括建平镇卫生院、南丰分院、新发镇卫生院、飞鲤镇卫生院、梅渚镇卫生院以及郎溪县医共体精神病治疗中心（凌笪卫生院分院）），改造总建筑面积约为23891平方米，新建总建筑面积7220平方米，具体内容以招标人实际要求为准。主要内容包含工程施工阶段的编制项目监理规划和监理实施细则，质量控制，进度控制，投资控制，履行安全生产监理法定职责，合同管理，信息管理，协调工程建设相关方关系；竣工验收阶段的工程验收策划，组织单位工程预验收，提出质量评估意见，参与专项、验收，参与技术验收，参与单位工程验收，参与试生产，竣工资料收集与整理，具体详见采购需求。

6.服务期限：工程施工前期工作开始至项目缺陷责任期结束止全过程项目监理服务。

7.本项目不接受联合体响应。

二、响应供应商资格要求

1.供应商须具有合法有效的营业执照；

2.具有工程监理房屋建筑工程专业乙级及以上资质或工程监理综合资质；

3.总监理工程师资格要求：拟任本项目总监应具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格。

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

- 供应商被人民法院列入失信被执行人的；

- 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

三、获取采购文件

1.时间：2026年6月26日至2026年7月8日

2.地点：郎溪县人民医院

3.方式：网上直接下载

4.售价：免费获取

5.文件咨询时间：工作日上午8:00-12:00,下午:14:30-17:30

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年7月8日9点00分（北京时间）

2.地点：郎溪县人民医院五楼会议室

五、开启

1.时间：2026年7月8日9点00分（北京时间）

2.地点：郎溪县人民医院五楼会议室

六、公告期限

自本项目公告发布之日起3个工作日。

七、其它补充事宜

1.响应保证金：无。

2.采购项目的项目介绍、数量、规格描述或服务要求等详见采购需求。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：郎溪县人民医院

地  址：宣城市郎溪县建平镇北大街65号

联系人：赵先生

联系方式：0563-7012560

2.代理机构信息

名称：郎溪县公共资源交易有限公司

地址：郎溪县建平镇郎步街道新建街39号（原百货大楼第三层）

联系人：胡工

联系方式：19156392572

2026年6月26日

二、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 项目编号： | 详见“磋商公告” |
| 2 | 采购人： 联系方式： | 详见“磋商公告” |
| 3 | 代理机构： 联系方式： | 详见“磋商公告” |
| 4 | 包段（包别）划分： | 详见“磋商公告” |
| 5 | 磋商有效期： | 磋商响应文件递交截止后90天 |
| 6 | 响应保证金： | 无 |
| 7 | 履约保证金： | 详见采购需求 |
| 8 | 项目预算： | 详见“磋商公告”（超过项目最高限价为无效响应；如项目无最高限价，则超出项目预算金额为无效响应） |
| 9 | 联合体响应： | 本项目不接受联合体响应 |
| 10 | 提交磋商响应文件截止时间及地点： | 详见“磋商公告” |
| 11 | 磋商时间及地点： | 同提交磋商响应文件提交截止时间及地点 |
| 12 | 评审方法： | 综合评分法 |
| 13 | 质疑、答疑、澄清 | 1、供应商质疑均应按照本磋商文件中供应商须知（七）质疑与投诉的规定； 2、接受质疑的方式：供应商应以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至采购代理机构邮箱（1924585982@qq.com）；为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与代理机构电话确认； 3、接受采购文件质疑的截止时间：供应商应在响应文件提交截止时间之前提出； 4、供应商在响应截止时间前务必关注郎溪县人民医院（http://www.lxgkjt.com/）是否有更正公告，否则造成的一切后果由供应商自行承担。网上公布的更正公告视同通知了所有供应商，为采购文件的有效组成部分； 5、采购人和采购代理机构联系部门（负责人）、联系电话、通讯地址详见公告。 |
| 14 | 响应文件提交 | 1、一式三份，正本一份副本二份，应分别胶装成册，U盘电子档（PDF盖章版）一份，电子档文件命名要求：公司名称+项目名称； 2、响应单位应将响应文件装袋密封，封袋上应写明项目名称、响应单位名称，并加盖响应人公章。 |
| 15 | 逾期送达情形 | 未在磋商截止时间前签到并递交响应文件，视为放弃响应。 |
| 16 | 盖章要求 | 1、磋商文件中要求签字或盖章的，应按文件要求签字或盖章。 2、磋商文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商公章。 |
| 17 | 响应报价的特殊要求 | 响应报价包含但不限于验收、检测、运输费、保险费、加工费、风险、卸车费、损耗、利润、税金等其他各种费用。 |
| 18 | 最终报价 | 本项目无二轮报价。 |
| 19 | 不良信用记录查询渠道 | 1、不良信用记录查询渠道如下（仅以下述渠道查询结果为准）： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；以上情形第（1）（2）以信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）发布的为准。供应商在编制响应文件时自行查询，符合要求的按磋商文件中格式提供《供应商声明函》； |
| 20 | 代理费用的收取标准和方式 | 代理服务费：8900元； 注：代理服务费由成交人承担，成交人自行考虑到响应报价中（但不单列项目报价），在领取成交通知书之前缴纳至代理机构处。 |
| 21 | 付款方式： | 详见采购需求。 |
| 22 | 质询、磋商 | 各供应商在项目评审期间应保持在线状态，随时接受评审委员会发出的询标信息，请各供应商保持签到的手机畅通，在评审委员会发出的询标信息后将电话联系各供应商，供应商请在收到询标信息后20分钟内答复，未能按规定时间答复的，评审委员会将视同其放弃，由此造成的后果由供应商自行承担。 |
| 23 | 价格评审相关事项 | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查供应商的价格，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审小组应当在以质询的方式要求20分钟内提供必要的相关证明材料扫描件传入代理邮箱并通知采购代理机构。供应商提供的证明材料不能证明其报价合理性的或未提供的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。供应商可自行准备报价合理性材料，承担其未在规定时间内作出合理说明及提供相关证明材料被否决响应的后果。 |
| 24 | 备注 | 供应商参与应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假承诺、虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通响应、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。 |

三、供应商须知

（一）总    则

1、制订及适用范围

1.1本磋商采购文件是参照相关法律、法规制订。

1.2本磋商采购文件仅适用于本次磋商采购所叙述的采购项目。

2、定义

2.1服务：系指除货物和工程以外的其他采购对象，包括咨询、调研、评估、规划、设计、监理、审计、保险、租赁、印刷、维修、物业管理等。

本采购文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

2.2代理机构：经批准设立的集中采购机构和按规定进行登记的其他代理机构。本次采购项目的代理机构具体为“供应商须知前附表”中规定。

2.3采购人：是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织，既本次采购项目的采购人方。

2.4供应商：是指向采购人提供货物或服务的法人、其他组织或者自然人。

3、合格的供应商

3.1符合磋商公告中载明的资格要求。

3.2符合本采购项目（或包）中的各项实质性要求。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5符合法律、法规的其他各项规定。

4、现场考察

4.1供应商自行决定是否对供货和服务现场及周围环境进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。考察现场的对象是以获取磋商文件的潜在供应商；考察现场的截止时间同磋商截止时间；如供应商须知前附表中无另行规定，其现场考察方式为自行考察。考察地点、联系人、联系方式等详见供应商须知前附表。

4.2现场考察所发生的费用由供应商自行承担。供应商要求进行现场考察的，采购人应提供必要的支持。未到供货和服务现场实地考察的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

4.3除有特殊要求，不再单独提供供货和服务现场环境、气候条件、公用设施等情况，供应商视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5、供应商参与磋商活动的费用

供应商自行承担与参加磋商采购活动有关的一切费用。

6、纪律

6.1供应商参与磋商应遵守各相关法律、法规和规章，如出现以下情形，按相关法律、法规处理：

规定的禁止情形：a.提供虚假材料谋取中标、成交的；b.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；c.与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；d.向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；e.在采购采购过程中与采购人进行协商磋商的；f.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；g.向评审委员会、磋商小组或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；h.中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；i.未按照采购文件确定的事项签订采购合同；j.将采购合同转包；k.提供假冒伪劣产品；l.擅自变更、中止或者终止采购合同。

6.2规定采购人、代理机构、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，按规定追究法律责任：

a.供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

b.供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

c.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

e.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

f.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

g.供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3规定在评审过程中发现供应商有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效，并由磋商小组书面报告本级监督管理部门：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

e.不同供应商的响应文件相互混装；

f.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.4在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

7、响应专用章的效力

磋商文件中明确要求盖章的，供应商须按本须知中盖章规定完成盖章。在有授权文件（授权文件须放入响应文件中）表明响应专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖响应专用章，否则将导致响应无效。

- 合同标的转包与分包

8.1成交供应商不得向他人转包成交项目，也不得将成交项目向他人违法分包。

8.2经采购人同意，成交供应商可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如采购人允许分包，供应商根据采购项目的实际情况，拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中载明。

8.3成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

(二)磋商采购文件

9、磋商采购文件构成

9.1磋商采购文件包括：

a.磋商公告

b.供应商须知前附表

c.供应商须知

d.采购需求

e.评审办法

f.采购合同

g.响应文件格式

h.质疑函范本

9.2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果其响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

10、磋商采购文件的更正

10.1供应商可以要求采购人对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

10.2供应商对磋商文件如有疑问（询问或质疑）或建议，应按“供应商须知前附表”中规定联系采购人、代理机构。

10.3采购人、代理机构对受理（接受）的且需要做出磋商文件澄清修改的问题，将以更正公告的形式在采购公告中指定的网址公告答复，但不说明问题的来源。该更正是磋商文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。供应商应主动登陆采购公告中指定网址查询该项目的相关更正公告。采购人、代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

10.4为使供应商有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究（或其他原因），采购人可以决定延长响应文件提交截止日期。延长响应文件提交截止日期的通知将在指定的网址上发布，不再另行通知。

10.5当磋商文件与磋商文件的更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

10.6采购人、代理机构对受理（接受）的但无需要做出磋商文件修改的问题，只对问题来源进行回复，不再在指定网址公告。

（三）响应文件编制要求

11、响应文件的语言及度量衡单位

11.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就磋商的所有往来函电，均须使用简体中文。

11.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

12、磋商响应文件构成

12.1响应文件是对磋商文件的实质性响应及承诺文件。

12.2除注明供应商可自行制作格式或格式自理的，响应文件应使用磋商文件提供的格式。

12.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件中规定格式和顺序进行编制，如有需要，可以增加，作为响应文件的组成部分。

12.4如果项目分有多个包，除供应商前附表须知中有另外规定，供应商可以参与其中的一个或几个包的磋商，以包为单位分别编制响应文件。

12.5供应商对其响应文件中的各项内容负责。供应商一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

13、盖章要求

13.1磋商文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。

13.2磋商文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商公章。

14、响应报价

14.1响应报价应当低于同类货物的市场平均价格。响应报价不得高于磋商文件（公告）列明的控制价、项目预算。

14.2供应商的响应报价应包含所投所投货物、保险、税费、验收、利润和交付后约定期限内免费维保、培训等工作所发生的一切应有费用。响应报价为签订合同的依据。

14.3供应商应按磋商文件要求在磋商文件中注明拟提供服务的单价明细和总价。

14.4除磋商文件另有规定，报价可精确到小数点后两位，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位。

14.5除特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的响应书将作为无效响应处理。

14.6报价的货币：人民币。

15、响应内容填写及说明

15.1响应文件须对磋商文件载明的资格、服务、技术、商务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，其中关于服务、技术、商务部分的响应，要注明详细的响应内容并提供采购文件所要求的相应证明材料，如仅填写“响应”“满足”而无详细的响应内容或未按要求提供的相应证明材料，将导致响应无效。

15.2供应商应在响应文件中提交磋商文件要求的所有货物符合磋商文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料等），并作为其响应文件的一部分。包括：货物主要内容的详细描述等。

15.3响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

15.4如果响应文件中附有外文资料，供应商必须把这些外文资料准确、完整地翻译成中文。对于关键性的证明文件，供应商应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

16、磋商保证金

16.1供应商须在响应文件提交截止时间前，按照供应商须知前附表规定的金额、缴纳方式提交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体响应的，其响应保证金由牵头人递交。

16.2供应商的响应保证金须从供应商账户缴纳。响应保证金缴纳人名称与供应商名称应当一致。除采购文件另有规定，其分公司、子公司、个人代缴响应保证金，视同名称不一致。

16.3对于未能按规定的缴纳方式、时间及足额提交磋商保证金的，或磋商保证金缴纳人名称与供应商名称不一致的，供应商自行负责，将作为无效响应处理。

16.4采用电汇（转账）方式的磋商保证金的退还：未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内按原账户予以退还，不计利息。成交供应商响应保证金，将在采购合同签订之日起五个工作日内按原账户予以退还，不计利息。

16.5为方便供应商，供应商采用电汇（转账）方式交纳的磋商保证金时不需开具保证金到账收据，退还保证金时也不需提供保证金收款收据。

16.6存在下列情形的，供应商的响应保证金将不予退还：

a.供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

b.供应商在响应文件中提供虚假材料的；

c.除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

d.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

e.法律、法规规定的其他情形。

17、磋商有效期

17.1磋商有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。

17.2在特殊情况下，采购人或代理机构可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。延长磋商有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

17.3供应商可以书面形式拒绝采购人或代理机构的这种要求而不失去其磋商保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长磋商有效期。

（四）磋商响应文件的封装、提交、撤回

18、响应文件的封装

响应人应按照响应人须知前附表的要求准备响应文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准,依采购文件要求加盖响应人公章。供应商应将响应文件正副本一并封装，并在封口处加盖公章，未按要求认证并加密的响应文件，不予受理。

19、响应文件的提交

响应文件的提交是指供应商在响应文件提交截止时间之前提交至代理机构处。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

20、响应文件的修改和撤回

在响应文件提交截止时间前，供应商可以修改和撤回，修改和撤回后的响应文件可以重新提交。

（五）采购程序

21、磋商

21.1采购人或代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购人代表及有关工作人员参加，监管部门可视情况参加。

21.2磋商会议由代理机构项目负责人主持。磋商会议上将当众公布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3磋商会结束后，参与磋商的供应商联系电话应保持畅通，若接到项目负责人通知需要询标的，须联系供应商法定代表人（或主要负责人）或其授权委托人携其身份证明文件在20分钟之内参与询标。供应商未按规定参与询标的，磋商小组将作出不利于供应商的评审。

22、评审

22.1评审工作由磋商小组进行，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。

22.2磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

a.确认磋商文件；

b.从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；

c.审查供应商的响应文件并作出评价；确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

d.对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

e.编写评审报告；

f.告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

22.3磋商小组成员应当履行下列义务：

a.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

b.根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

c.完成评审报告；

d.配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；

e.配合监管部门的投诉处理和监督检查工作。

22.4响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a.响应文件中磋商一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表（报价表）为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商以书面形式加盖供应商公章或由法定代表人或其授权委托人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

22.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

23、磋商采购活动终止情形及响应文件无效情形

23.1出现下列情形之一的，本项目磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

a.因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

b.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

c.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但财库【2014】214号办法第三条第四项及财库【2015】124号规定情形除外。

23.2供应商存在下列情况之一的，其响应文件无效：

a.未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

b.响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

c.不符合磋商文件中规定的资格要求的；

d.响应文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性和完整响应的；

e.报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

f.响应文件含有采购人不能接收的附加条件的；

g.法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

24、二次采购

24.1项目终止后，采购人可能发布二次公告，进行二次采购。

24.2二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、供应商资格、付款方式、采购需求、评审办法等。供应商参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次响应文件。

24.3前次采购失败的，采购人将退还供应商的磋商保证金。供应商参与二次采购前，须按最新公告公布的保证金要求重新交纳保证金。

24.4前款所述“二次”，系指项目终止后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

（六）授予合同

25、确定成交供应商及合同的签订与争议处理

25.1采购人按照评审报告中推荐的成交侯选人顺序确定成交供应商。

25.2采购人将在指定网址发布成交公告。

25.3成交公告发布后，采购人将向成交供应商发放成交通知书。成交供应商应按规定及时领取成交通知书。

25.4采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起7个工作日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

25.5采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

26、履约保证金

26.1成交供应商应按磋商文件-采购需求中的规定向采购单位缴纳履约保证金。

26.2履约保证金的退还，由采购人在合同中约定。

27、成交通知书的领取

27.1成交供应商确定后,采购人将在“指定网站”发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

27.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

27.3成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以参照《政府采购非采购采购方式管理办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28、代理费用的收取标准和方式

按供应商须知前附表中规定。

（七）质疑与投诉

29、质疑

29.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

29.2质疑供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、代理机构提出质疑。

29.3质疑材料的接受详见《供应商须知前附表》；质疑材料格式详见第八章《质疑函范本》。

29.4质疑实行实名制，依照《质疑函范本》编制，须内容要素齐全；应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

29.5质疑供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函包括下列内容：

a.质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号，包别号（如有）；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

29.7质疑供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交质疑供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

29.8质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.9有下列情形之一的，不予受理：

a.提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

b.提起质疑的时间超过规定时限的；

c.质疑材料不完整或有误的；

d.质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

e.对其他供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

f.质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

29.10经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人、代理机构将在质疑受理后 7 个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

29.11质疑供应商在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人、代理机构即终止质疑处理程序。质疑供应商不得以同一理由再次提出质疑。

29.12质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意，或采购人、代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门提起投诉。

29.13质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报监督管理部门予以处理。

a.捏造事实；

b.提供虚假材料；

c.以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（八） 未尽事宜

按相关法律法规的规定执行。

四、采购需求

（以下采购需求部分由采购人：郎溪县人民医院提供并负责解释）

- 项目概况：本项目建设内容主要包括郎溪县人民医院改造工程、医共体单位新建及改造提升工程（主要包括建平镇卫生院、南丰分院、新发镇卫生院、飞鲤镇卫生院、梅渚镇卫生院以及郎溪县医共体精神病治疗中心（凌笪卫生院分院）），改造总建筑面积约为23891平方米，新建总建筑面积7220平方米，具体内容以招标人实际要求为准。主要内容包含工程施工阶段的编制项目监理规划和监理实施细则，质量控制，进度控制，投资控制，履行安全生产监理法定职责，合同管理，信息管理，协调工程建设相关方关系；竣工验收阶段的工程验收策划，组织单位工程预验收，提出质量评估意见，参与专项、验收，参与技术验收，参与单位工程验收，参与试生产，竣工资料收集与整理，具体详见采购需求。

二、服务内容：

（1）设计方面

1.核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告；2.主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要；3.协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论；4.审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究；5.其他相关业务。

（2）采购材料方面

1.审批承包人采购的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货间等；加强对各类砂石、水泥等原材料进场质量监管，确保符合质量标准。

2.其他相关业务。

（3）施工方面

1.协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2.全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3.督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4.审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5.审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划等；审核工艺试验成果等。

6.进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7.施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行质量复验和抽样检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8.造价控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定 承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请签发付款凭证；受理索赔申请， 提出处理建议意见；处理工程变更。

9.施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案， 并检查实 施情况；检查冬雨季施工措施落实情况；参与安全事故调查。

10.协调施工合同各方之间的关系。

11.按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检 查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12.档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作， 合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13.监督承包人执行保修期工作计划， 检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14.按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15.其他相关工作。

（4）检测咨询审计方面

积极配合检测、咨询、审计等单位开展相关工作，提供详实资料，做好解释说明，提供优质服务。

三、监理依据：委托监理合同、本项目设计图纸资料、相关国家、行业质量验收标准及《建设工程监理规范》 GBT50319-2013 相关要求等。

四、监理人员配备数量要求：

| 人员 | 人数（名） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | 持有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师注册证书 |
| 专业监理工程师（房屋建筑工程相关专业） | 1 | 专业监理工程师须具备本单位注册的国家注册监理工程师或省级及以上监理工程师证书。 注：专业监理工程师（省级监理工程师）的专业以注册专业（或学历专业或职称专业）为准，以学历专业（或职称专业）证明其专业的，除需提供省级监理工程师证书外，还需提供学历证书（或职称证书），未按要求提供证书或经评标委员会一致认定为不合格的，响应按无效处理；专业监理工程师（省级监理工程师）可以采用国家级注册监理工程师代替，但其专业应满足上述要求。 |
| 监理员 | 3 | 监理员须持有行业主管部门核发的监理员岗位证书，国家注册监理工程师或省级及以上监理工程师证书可代替。 |
| 共计 | 5 | 所有人员需提供相关证书扫描件及在投标单位注册自本项目开标之日前半年任意1个月社保缴费清单或其他能够证明拟委任的项目人员参加社保的有效材料。 |

说明：

表中所列人员为最低限度要求，成交单位可根据实际工作需要或采购人要求及时投入人员，施工期间工地需有人员驻点监理，非施工期和养护期则完成建设方指定的任务，主要是工程量计量、施工过程的质量、安全监理，竣工初验收、竣工验收等。项目组人员未经采购人同意不得更换，否则视为违约，采购人有权解除合同并追究违约责任。

（三）响应人必须提交的证明文件：

1. 营业执照副本、资质证书；扫描件并加盖供应商盖章。

2.法定代表人授权书；按规定格式。

3.磋商文件中要求提供的其他证明材料。

（四）合同主要条款：

1.付款方式：（1）服务费每三个月支付一次，每三个月根据工程进度支付已完工程量服务费的60%。（2）全部项目工程竣工验收合格支付到服务费总额的80%，待结算审核后，按工程结算总价付至服务费的97%，余款3%作为质量保证金在缺陷责任期满后付清。如承包人采用保函或保证保险等方式提交等额工程质量保证金，则在工程竣工结算审计完成后付至最终结算审核价款的100%。（注：合同价款以本项目施工成交价作为基数×成交费率，最终服务费用=工程最终结算审核结束后实际结算总价款×成交费率）。

2.1 履约保证金：成交价款的2.5%，以现金（电汇、转账）或银行保函形式）缴纳。

注：响应人应在合同签订前将履约保证金汇入采购人指定账户，否则取消成交资格。

2.2 以银行保函的形式缴纳履约保证金的，银行保函有效期同施工期。若在未达到履约保证金退还条件时银行保函失效，乙方无条件同意甲方从合同约定的应付款项中直接扣除相应的金额转为履约保证金。

2.3履约保证金退还条件、时间和不予退还的情形：竣工验收合格、竣工资料移交后退还全部履约保证金（违约扣除部分除外，均不计息）；供应商拒绝履行合同义务的，不予退还履约保证金。

3.合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交郎溪县人民法院诉讼。

（五）其他要求：本项目所有子项工程，监理单位无条件配合办理施工许可等相关事项，包括但不限于增加必备的专业监理工程师。

五、磋商与评审

一、 总 则

1、为规范评审活动，保证评审的公平、公正，维护磋商当事人的合法权益，依照相关法律、法规制定本评审办法；

2、本办法仅适用于本次采购项目的评审活动；

3、评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；

4、评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果；

5、评审活动在严格保密的情况下进行；

6、评审活动及其当事人应当接受监督管理部门的监督。

二、评审委员会的组建

1、评审工作由磋商小组进行，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家由采购人依法通过随机抽取的方式确定。

2、根据项目特点和评审中遇到的特殊情况，按照法律、法规的规定。

三、评审方法

本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

四、评审程序

1、采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。

2、初审。磋商小组对所有供应商响应文件进行初审；

3、磋商。初审合格后，磋商小组将集中与通过初审的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。如供应商在接到项目代理机构通知后未参与磋商的，视同放弃该权利。

4、报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

5、在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

6、综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、 磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内以书面形式提交最终报价；在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价，否则视该供应商所有轮次报价均为无效报价，报价部分评审不得分。

9、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财库【2014】214号第三条第四项或财库【2015】124号规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

10、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

11、编写评审报告。

五、评审细则

| 郎溪县人民医院医共体基础设施提升改造项目EPC监理服务采购项目初审审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 供应商声明函 | 按照规定格式 |  |  |
| 2 | 响应函 | 符合磋商文件要求 |  | 按照规定格式 |
| 3 | 法人授权委托书 | 符合磋商文件要求 |  | 按规定格式提供。法人参加响应的，提供身份证明扫描件 |
| 4 | 获取磋商文件方式 | 符合磋商文件要求 |  |  |
| 5 | 响应文件规范性 | 符合磋商文件要求：按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的 |  |  |
| 6 | 响应文件响应情况 | 付款响应、交货期响应、售后服务响应等 |  |  |
| 7 | 服务要求及其他实质性响应情况 | 响应磋商文件要求，所提供服务满足磋商文件实质性要求 |  |  |
| 8 | 报价 | 响应报价未超过本项目控制价 |  | 超过本项目控制价（预算价）为无效响应 |
| 9 | 其他 | 提供本项目采购需求中要求提交的证明资料 |  |  |
| 审查意见： |  |  |  |  |
| 磋商小组签字： 评审时间： |  |  |  |  |

备注：1、审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在符合性审查表上。供应商必须通过上述全部指标，否则响应文件无效。

2、所要求提供的相关证明文件，供应商应按磋商文件规定格式制作。

六、详细评审表

| 评分项目 | 分项 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价 （20分） | 报价 （20分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分，其他合格供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20 |
| 商务部分（28分） | 企业业绩（12分） | 自2021年1月1日至响应截止日，供应商具有房屋建筑工程监理业绩的，每提供一个得6分，本项最高得12分；时间以项目竣工验收报告时间为准。 注：业绩需提供监理合同或成交通知书，同时提供竣工验收报告，竣工验收报告应具备建设、施工、监理、设计单位四方盖章，业绩时间以竣工验收报告记载的时间为准。要求提供的上述材料能体现业绩要求的全部内容信息，若无法体现上述内容的，则另须提供项目业主单位出具的业绩证明，否则不予认可。注：评标委员会按响应文件编排先后顺序，仅评审招标文件规定的业绩数量（磋商文件规定业绩不超过3个，不论前3个业绩是否得分，均不评审第4个业绩）。 |
|  | 项目负责人（总监）业绩（6分） | 自2021年1月1日至响应截止日，项目负责人（总监）以项目负责人（总监）身份完成过房屋建筑工程监理业绩的，每提供一个得6分，本项最高得6分；时间以项目竣工验收报告时间为准。 注：业绩需提供监理合同或成交通知书，同时提供竣工验收报告，竣工验收报告应具备建设、施工、监理、设计单位四方盖章，业绩时间以竣工验收报告记载的时间为准。要求提供的上述材料能体现业绩要求的全部内容信息，若无法体现上述内容的，则另须提供项目业主单位出具的业绩证明，否则不予认可。注：评标委员会按响应文件编排先后顺序，仅评审招标文件规定的业绩数量（磋商文件规定业绩不超过3个，不论前3个业绩是否得分，均不评审第4个业绩）。 |
|  | 监理工程师 （10分） | 1.拟派驻人员具有工程师职称的，得5分，本小项满分5分。 2.拟派人员增加一名国家注册监理工程师的，得5分，本小项满分5分。注：须提供监理机构相关人员证书、职称复印件及自本项目开标之日前半年任意1个月社保缴费清单或其他能够证明拟委任的项目人员参加社保的有效材料，退休人员需提供相关证明文件。 |
| 监理大纲（52分） | 内容的完整性和针对性（8分） | 目标明确，内容完整，针对性强。各分部分项工程监理，从准备、施工、竣工验收各主要工序，应具体阐述监理工作计划及其拟采用的监理方法和控制措施以及需要实现的监理效果。 优秀的得6.1～8.0分，良好的得4.1～6.0分，一般的得0.1～4.0分，差或未提供不得分。 |
|  | 关键部位监理方案可行性（8分） | 质量安全控制方案针对性强、质量通病防治阐述清晰，相应的施工、监理难点和要点分析准确，计划采取的监理方法得当、措施得力，有可行的监理方案。 优秀的得6.1～8.0分，良好的得4.1～6.0分，一般的得0.1～4.0分，差或未提供不得分。 |
|  | 质量控制 （8分） | 质量控制目标明确、方法得当、措施得力，各分部分项工程的主要施工工序、质量控制应有具体的方法和措施，且可行。 优秀的得6.1～8.0分，良好的得4.1～6.0分，一般的得0.1～4.0分，差或未提供不得分。 |
|  | 安全控制 （8分） | 安全控制目标明确、方法得当、措施得力，各分部分项工程的主要施工工序、安全控制应有具体的方法和措施，且可行。 优秀的得6.1～8.0分，良好的得4.1～6.0分，一般的得0.1～4.0分，差或未提供不得分。 |
|  | 造价控制 （8分） | 造价控制有针对性的具体措施和完善的管理制度，误差控制方法得当，办结时间要求明确。 优秀的得6.1～8.0分，良好的得4.1～6.0分，一般的得0.1～4.0分，差或未提供不得分。 |
|  | 进度控制 （8分） | 进度控制目标明确，措施具体针对性较强，管理制度完善。 优秀的得6.1～8.0分，良好的得4.1～6.0分，一般的得0.1～4.0分，差或未提供不得分。 |
|  | 现场组织协调（4分） | 针对监理和施工人员的组织协调管理有明确的目标和得力的措施，与业主的协调协作有行之有效的制度和方法。 评委根据措施、制度针对性情况进行综合打分，优秀的得3.1～4.0分，1.6～3.0分，一般0.1～1.5分，差或未提供不得分。 |

- 六、采购合同（采购人提供）

七、响应文件格式

项目（ 包）

响

应

文

件

供 应 商：

年   月   日

（一）供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

（二）磋商一览表

| 项 目 名 称 | 郎溪县人民医院医共体基础设施提升改造项目EPC监理服务采购项目 |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 包段 | 第/包（项目不分包时可写整包或不填写） |
| 最终报价 （费率） | 响应费率： ％ |
| 备注 | 取费费率不得高于1.1％（供应商响应报价费率精确到小数点后两位，即为*.**%） |

响应供应商公章：

备注：此表中报价作为本次磋商的首轮报价。

（三）磋商承诺函

致：                  （采购人）

根据贵方的磋商公告，据此函，采购方承诺如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金、代理服务费及专家评审费等费用。按本次磋商文件规定及报价承诺提供相关服务。

2、采购方根据本次磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成相关服务，并通过买方验收。

3、采购方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

4、采购方已详细阅读本次磋商文件，包括磋商文件附件、参考资料、磋商文件修改书或图纸（如有），采购方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。

5、采购方同意从供应商须知规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在供应商须知规定的磋商有效期之前均具有约束力。

6、采购方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其磋商有关的任何证据或补充资料，否则，采购方的响应文件可被贵方拒绝。

7、采购方完全理解贵方不一定接受最低报价。

8、采购方同意磋商文件规定的付款方式、免费质保等要求。

9、采购方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商名称：                                （供应商公章）

法人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

供应商开户行:

账        号:

（四）磋商响应表

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 磋商文件服务要求 | 供应商承诺的服务 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：商务部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 不允许负偏离 |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款 |  |  |  |
| 3 | 响应有效期 |  |  |  |
| 4 | 相关服务 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 第三部分：服务说明一览表（如有 ） |  |  |  |  |

供应商公章：

（五）授权委托书

本授权书声明：             公司（工厂）授权本公司（工厂）          （供应商授权代表姓名、职务、身份证号码）代表本公司（工厂）参加本项目采购活动，全权代表本公司处理采购活动的一切事宜，包括但不限于：磋商、评审、磋商、签约等。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

委托期限：

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：              （请填写手机号码）

附：供应商法定代表人身份证明扫描件或影印件。

特此声明。

供应商公章：

日 期：    年    月    日

备注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件及供应商法定代表人身份证明扫描件或影印件；

2、供应商法定代表人参加磋商的无需提供授权委托书，提供身份证明扫描件或影印件。

（六）企业业绩、服务方案

(响应人可自行制作格式)

## 项目部人员配备表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 证书 编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、项目部设置、职责分工等情况辅助说明可另附资料。

2、辅助说明资料主要包括职责分工、证明资料以及供应商认为有必要提供的资料；

## 供应商：                          （盖单位章）

## 年      月        日

（十）供应商声明函

1、本公司郑重声明：我公司完全符合以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我公司已按照磋商文件中供应商须知前附表中规定进行了查询，无以下不良信用记录情形：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）供应商、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案；

我公司承诺：合同签订前，若我公司不符和上述条件，或具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

（十一）与评审有关的证明文件

(供应商可自行制作格式)

备注：

1、与评审有关的证明文件详见采购需求、评审办法；

2、请供应商自行将所要求的证明、证件资料按采购需求和评审办法的评审顺序依次制作，并制作目录、标明页码。

3、与评审有关的证明文件索引目录格式：

| 序号 | 磋商文件“评审办法”评审对应指标 | 陈述、说明、方案及 证明资料名称 | 对应本章节页码范围 （注：不在本章节体现的证明资料，须注明其证明材料在响应文件中所在章节位置，例如资格审查指标中“供应商声明函”，供应商应注明详见响应文件第十章-供应商声明函，无需在本章节中重复提供） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 审查指标 |  |  |
| 1 | 项目营销团队 |  |  |
| 2 | ...... |  |  |
| 3 | ...... |  |  |
| 4 | ...... |  |  |
| 5 | ...... |  |  |
| …… |  |  |  |

八、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(盖章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。